# Proces
Outline činností, které je v projektu potřeba realizovat.
- Připravit krátkou ukázkovou hru
- Připravit krátkou marketingovou (propagační) prezentaci
- Založit podpůrný systém pro vývoj (aka Github)
- Specifikace
  - Vytvoření use casů
  - Vytvoření základního seznamu požadavků
  - Vytvoření specifikace smysluplných (viable) inkrementů
  - Wireframing & Prototyping
- Odhad nákladů
- Finanční modely
  - Návrh
    - Placená celá aplikace
    - Placené dodatečné služby
    - Crowdsourcing (Například kickstarter)
  - Evaluace
- Zajištění financí – hledání sponzora/sběr financí
- Zajištění lidských zdrojů – dostatečného množství v čase
- Vytvoření harmonogramu projektu, stanovení milníků a deadlinů.
- Výběr technologií a poskytovatelů závislých služeb
- Vytvoření společné architektury – společné a důležité z hlediska budoucí návazného vývoje.
  - Návrh
  - Verifikace
  - Implementace
  - Testování
- Jednotlivé inkrementy (případně paralelně) – v tomto případě jak části celého řešení, tak jeho jednotlivé fáze.
  - Návrh
  - Implementace
  - Spojování
  - Testování
  - Údržba a další rozvoj
- Finální doručení projektu
- Sestavení závěrečné zprávy a vyhodnocení úspěšnosti projektu
- Analýza změny trhu – zjištění jakým dalším dalším směrem by šlo aplikaci rozvíjet.